ĐỐI CHIẾU ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN VỚI CODE HIỆN CÓ

Dự án: TMS Demo Monorepo

Mục đích: Đối chiếu các mốc trong đề cương với artifact hiện có trong repo để xác định mức độ hoàn thành và phần còn thiếu trước khi viết báo cáo/bảo vệ.

Căn cứ đối chiếu chính: dacta.docx, docs/bandactavathietkebosungdocx.docx, README.md, database/schema.sql, frontend/src/App.jsx, backend/src/app.js, backend/src/routes/*.js, backend/optimizer/solver.py, docs/technical-checklist.md.

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Kết quả đạt được theo đề cương

Đối chiếu với code/tài liệu hiện có

Đánh giá

1

Tuần 1-2

Khảo sát thực tế nghiệp vụ vận tải, thu thập yêu cầu hệ thống.

Tài liệu SRS (Đặc tả yêu cầu).

Repo đã có file dacta.docx thể hiện phần đặc tả yêu cầu. Như vậy mốc khảo sát và đặc tả đã có artifact để viện dẫn trong báo cáo.

Hoàn thành

2

Tuần 3-4

Thiết kế hệ thống: Vẽ Use Case, Sequence Diagram, thiết kế ERD (MySQL).

Bộ sơ đồ UML và thiết kế CSDL hoàn chỉnh.

Đã có thiết kế CSDL rõ trong database/schema.sql; có thêm docs/bandactavathietkebosungdocx.docx. Tuy nhiên chưa thấy source UML tách riêng trong repo ở dạng dễ rà soát.

Hoàn thành

3

Tuần 5-6

Cài đặt môi trường (NodeJS, ReactJS), xây dựng cơ sở hạ tầng Backend API.

API quản lý Danh mục (Xe, Tài xế, Khách hàng) hoạt động.

Đã có monorepo NodeJS + ReactJS, README hướng dẫn chạy, backend app.js mount đầy đủ route; truckRoutes.js, driverRoutes.js, customerRoutes.js hoạt động.

Hoàn thành

4

Tuần 7-8

Phát triển chức năng vận hành: Điều xe, tạo chuyến đi, tích hợp Bản đồ.

Chức năng cốt lõi hoàn thành, giao diện trực quan.

Đã có Orders/Dispatch/Trips trong frontend App.jsx; tripRoutes.js hỗ trợ tạo chuyến, gán đơn; route-map đã tích hợp bản đồ Mapbox và fallback nội bộ.

Hoàn thành

5

Tuần 9-10

Xây dựng và tích hợp AI: Huấn luyện mô hình dự báo nhiên liệu và thuật toán tối ưu lộ trình.

Module thông minh hoạt động ổn định.

Đã có analyticsRoutes.js, regression.js cho dự báo nhiên liệu; optimizerRoutes.js, optimizerService.js, backend/optimizer/solver.py cho VRP/VRPTW và route preview.

Hoàn thành

6

Tuần 11-12

Kiểm thử (Unit Test, Integration Test), sửa lỗi và tối ưu tốc độ tải trang.

Hệ thống chạy mượt, ít lỗi.

Repo chưa có thư mục test hoặc script test riêng cho backend/frontend. Đã có build chạy được và nhiều bản vá runtime, nhưng thiếu bằng chứng kiểm thử chính thức.

Chưa hoàn tất

7

Tuần 13

Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ

Báo cáo đồ án và slide thuyết trình

Đã có file đặc tả và tài liệu bổ sung trong repo. Tuy nhiên chưa thấy file slide thuyết trình (.ppt/.pptx) để chứng minh phần chuẩn bị bảo vệ đã đủ trọn bộ.

Hoàn thành một phần

Nhận xét tổng hợp: Các mốc kỹ thuật từ tuần 5 đến tuần 10 đã bám tương đối sát code hiện có. Điểm yếu chính còn lại là thiếu artifact kiểm thử chính thức và thiếu slide bảo vệ.

Giữ dacta.docx làm căn cứ cho mục SRS/đặc tả yêu cầu.

Nếu đã có UML ở ngoài repo, nên đưa thêm vào thư mục docs để mốc tuần 3-4 có bằng chứng rõ hơn.

Nên bổ sung tối thiểu một file slide thuyết trình và bảng test case để hoàn thiện tuần 11-13.